# PROYECTO FINAL DEL CURSO

Análisis, diseño e implementación del sistema

Sistema de E-Commerce para la Distribuidora San Martín

# CURSO

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS - SOFTWARE

# CICLO

VI

# DOCENTE

Mg. Ana Meliza Garayar Ttito

# INTEGRANTES

Huamán Chacaliaza Roberto Juan

Trejo Vargas Javier Neitan

# ICA - PERÚ 2026

TABLA DE CONTENIDOS

- INTRODUCCIÓN

- RESUMEN

- ANTECEDENTES

  - Planteamiento del Problema

  - Objetivos

    - Objetivo general

    - Objetivos específicos.

  - Justificación

  - Marco Referencial

    - Antecedentes Internacionales

    - Antecedentes Nacionales

    - Antecedentes regionales

  - Marco Teórico

- INICIO DEL PROYECTO.

  - Descripción de la organización.

  - Alcance y Objetivos.

  - Riesgos.

  - Limitaciones.

  - Supuestos.

- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

  - Planificación del proyecto con Lean Canvas

  - Planificación del proyecto usando PMBOCK

  - Requerimientos funcionales

  - Requerimientos no funcionales

  - Prototipado (Mock Up) usando Balsamiq o equivalente

  - Descripción de Procesos de la Organización

    - Diagramas de Procesos en Bizagi

    - Diagrama Entidad Relación

    - Diagrama Lógico

    - Diagramas de Clases

    - Creación de Base de Datos en SQL

    - Diccionario de Datos

1. INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, las empresas distribuidoras enfrentan el desafío constante de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y competitivo. Los consumidores modernos demandan experiencias de compra rápidas, accesibles, seguras y disponibles las 24 horas del día desde cualquier dispositivo conectado a Internet. La transformación digital ha dejado de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en una necesidad imperativa en un mercado dominado por grandes cadenas de retail y plataformas de comercio electrónico consolidadas.

El presente proyecto tiene como finalidad el análisis, diseño e implementación de un sistema de información integral basado en una plataforma web de e-commerce para la empresa Distribuidora San Martín, empresa ubicada en la ciudad de Ica dedicada a la venta y distribución de productos de primera necesidad. Este sistema busca resolver las limitaciones actuales de la empresa derivadas de su modelo de operación exclusivamente presencial y manual, permitiéndole competir en el ecosistema digital moderno.

La importancia de resolver este problema mediante un sistema de software radica en que una plataforma web permite automatizar procesos críticos como la gestión de pedidos, el control de inventario en tiempo real, la atención al cliente mediante inteligencia artificial y el análisis de datos para la toma de decisiones. A diferencia de soluciones parciales, el enfoque integral que se propone abarca tanto el canal de ventas como la gestión interna de la empresa.

El proyecto se desarrolla en el marco del Curso Integrador I: Sistemas - Software, en el Ciclo VI de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Ica. Se aplican metodologías de gestión de proyectos (PMBOK), herramientas de modelado de negocios (Lean Canvas) y tecnologías web modernas para construir una solución robusta, escalable y alineada a las necesidades reales de la organización.

2. RESUMEN

La Distribuidora San Martín, empresa iqueña dedicada a la venta y distribución de productos de primera necesidad, enfrenta una significativa pérdida de competitividad al carecer de presencia digital en un mercado donde sus competidores ya operan mediante plataformas de e-commerce. El presente proyecto propone el análisis, diseño e implementación de un sistema web integral de comercio electrónico que incluye un catálogo digital de productos, carrito de compras, gestión de pedidos en línea, panel de administración y un chatbot inteligente basado en la API de Gemini para la atención al cliente 24/7. Como objetivo principal, se busca digitalizar completamente las operaciones de venta de la distribuidora, mejorando la experiencia del cliente y optimizando los procesos internos. La solución propuesta se apoya en tecnologías modernas como Spring Boot para el backend, Bootstrap 5 para el frontend responsivo y PostgreSQL como base de datos relacional. Los principales beneficios esperados incluyen un incremento en las ventas por apertura del canal digital, reducción de tiempos de atención al cliente y mejora en la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos manuales actualmente propensos a errores.

3. ANTECEDENTES

3.2.1 Objetivo General

Analizar, diseñar e implementar un sistema web integral de comercio electrónico con chatbot inteligente para la Distribuidora San Martín, que digitalice completamente sus operaciones de venta, mejore la experiencia del cliente y optimice los procesos internos mediante el uso de tecnologías web modernas.

3.2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura de software del sistema, incluyendo los módulos de frontend responsivo, backend con API REST, base de datos relacional y servicio de inteligencia artificial conversacional.

- Implementar un catálogo digital interactivo con búsqueda avanzada, filtros por categoría y visualización de stock en tiempo real para los productos de la distribuidora.

- Desarrollar un módulo de gestión de pedidos en línea con proceso de checkout, integración de métodos de pago digitales y seguimiento del estado del pedido.

- Integrar un chatbot inteligente basado en la API de Gemini que responda consultas frecuentes, guíe al usuario en el proceso de compra y recomiende productos de manera personalizada.

- Crear un panel de administración web que permita gestionar productos, inventario, pedidos y generar reportes analíticos para la toma de decisiones.

- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y de usabilidad que aseguren el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.

3.3. JUSTIFICACIÓN

La realización del presente proyecto se justifica desde múltiples dimensiones:

Justificación Económica

La digitalización de la Distribuidora San Martín representa una oportunidad directa de incremento en los ingresos al habilitar un canal de ventas que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estudios en distribuidoras similares demuestran crecimientos de ventas entre el 25% y 40% tras la implementación de plataformas e-commerce. Adicionalmente, la automatización de procesos manuales reduce costos operativos asociados a errores en pedidos y tiempos improductivos del personal de ventas.

Justificación Social

El sistema beneficiará directamente a los clientes de la distribuidora (bodegas, hogares e instituciones locales) al ofrecerles una experiencia de compra más cómoda, accesible y segura. También impacta positivamente en el empleo al hacer más eficiente la operación, permitiendo que el personal se enfoque en tareas de mayor valor agregado.

Justificación Tecnológica

El proyecto permite aplicar y demostrar el uso de tecnologías web modernas y en crecimiento como Spring Boot, APIs de inteligencia artificial conversacional (Gemini), arquitecturas de microservicios y bases de datos relacionales en un caso de uso real y con impacto medible, contribuyendo al desarrollo tecnológico del sector comercio en la región Ica.

Justificación Académica

Este proyecto integra las competencias desarrolladas a lo largo del Ciclo VI en las áreas de análisis y diseño de sistemas, programación web, bases de datos y gestión de proyectos. Aplica metodologías como PMBOK para la gestión del proyecto y Lean Canvas para el modelado del negocio, consolidando el aprendizaje práctico y preparando a los integrantes para el ejercicio profesional.

3.4. MARCO REFERENCIAL

3.4.1. Antecedentes Internacionales

Ramos De Santis (2024) realizó un análisis de chatbots en empresas líderes de Colombia, Perú y Ecuador, concluyendo que un gran número de usuarios prefieren los canales digitales para buscar información sobre productos y servicios, valorando la presencia digital de la empresa. El estudio encontró que los chatbots mejoran notablemente la satisfacción y atención al cliente, especialmente cuando los usuarios perciben precisión, autonomía y rapidez en la resolución de consultas. Este antecedente es relevante porque valida el uso de chatbots en el contexto latinoamericano, aplicable directamente a la Distribuidora San Martín.

Pachas, Calderon & Cardenas (2023) desarrollaron un chatbot basado en aprendizaje profundo para recomendar productos relevantes, publicado en la revista Computación y Sistemas. Su trabajo demostró que los sistemas conversacionales con inteligencia artificial pueden integrar bases de datos de productos para ofrecer recomendaciones personalizadas en tiempo real, reduciendo la carga operativa del equipo de ventas. Esta arquitectura sirve de referente técnico para el módulo de chatbot del presente proyecto.

Casazola, Alfaro, Burgos & Ramos (2021) realizaron una revisión de literatura sobre la usabilidad percibida de los chatbots en la atención al cliente en organizaciones, publicada en la revista Interfases. Identificaron que los chatbots son valorados principalmente por su disponibilidad 24/7 y la rapidez de respuesta, pero que su efectividad depende críticamente del diseño de los flujos conversacionales y la calidad de la base de conocimiento integrada.

3.4.2. Antecedentes Nacionales

Beteta Mau & Chozo Reyes (2023) implementaron un chatbot para mejorar el servicio de atención al cliente en una empresa comercial en Lima, tesis desarrollada en la Universidad Wiener. Los resultados mostraron una reducción significativa en el tiempo de espera de atención y un incremento en la satisfacción del cliente, evidenciando la viabilidad de este tipo de soluciones en el contexto empresarial peruano.

Garcia (2022) analizó la implementación de ventas e-commerce y su efecto en la rentabilidad de la empresa Inversiones Ganzul S.A. en Trujillo, tesis de la Universidad Privada del Norte. El estudio demostró que la digitalización del canal de ventas generó un impacto positivo y medible en la rentabilidad de la empresa distribuidora, con incrementos en el ticket promedio y el volumen de pedidos. Este caso peruano es particularmente relevante por tratarse de una empresa distribuidora con características similares a la Distribuidora San Martín.

El Repositorio USIL (2024) documenta una tesis sobre la implementación de e-commerce para mejorar el proceso de ventas de una empresa distribuidora de consumo masivo en Lima, usando el marco ágil Scrum. Los resultados evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en el proceso de ventas: aumento del ticket de compra promedio, reducción del tiempo de preparación por pedido e incremento en el porcentaje de cumplimiento de pedidos.

3.4.3. Antecedentes Regionales

A nivel regional, en Ica y el sur del Perú no se han registrado estudios específicos publicados sobre sistemas e-commerce para distribuidoras. Sin embargo, Arana Reyes Guerrero, Collantes Saenz & Mamani Cherres (2021) desarrollaron un modelo de chatbot basado en inteligencia artificial para incrementar la satisfacción del cliente en empresas de venta de alimentos en el Callao, contexto de empresa de consumo masivo comparable al de la Distribuidora San Martín. Su trabajo evidenció que incluso en empresas de pequeña escala, la implementación de asistentes virtuales genera mejoras cuantificables en la satisfacción del cliente. Esto refuerza la pertinencia y viabilidad del presente proyecto en el contexto de una distribuidora iqueña.

3.5 MARCO TEÓRICO

3.5.1. E-Commerce

El comercio electrónico (e-commerce) se define como la compra y venta de bienes y servicios a través de redes de comunicación electrónicas, principalmente Internet. Según Laudon & Traver (2021), el e-commerce de tipo B2C (Business-to-Consumer) permite a las empresas llegar directamente al consumidor final eliminando intermediarios y reduciendo costos de transacción. Para distribuidoras, el modelo B2B (Business-to-Business) también es relevante al tratar con clientes corporativos como bodegas e instituciones.

3.5.2. Arquitectura de Software Web

Una arquitectura de software web moderna se estructura en capas: la capa de presentación (frontend), la capa de lógica de negocio (backend) y la capa de datos (base de datos). El patrón arquitectónico más utilizado actualmente es la arquitectura de microservicios, que permite desarrollar, desplegar y escalar cada componente del sistema de forma independiente, incrementando la resiliencia y mantenibilidad del sistema.

3.5.3. Spring Boot

Spring Boot es un framework de Java que simplifica el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en Spring, permitiendo crear aplicaciones standalone con configuración mínima. Facilita la creación de APIs RESTful robustas, seguras y escalables. Es ampliamente usado en aplicaciones de e-commerce por su compatibilidad con estándares de seguridad (Spring Security, JWT) y su ecosistema de integraciones.

3.5.4. Bootstrap 5

Bootstrap 5 es el framework CSS más popular para el desarrollo de interfaces web responsivas. Proporciona un sistema de grillas, componentes de interfaz de usuario (botones, modales, tarjetas, navegación) y utilidades CSS que garantizan una experiencia visual consistente en dispositivos de escritorio, tablets y smartphones.

3.5.5. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, reconocido por su robustez, conformidad con el estándar SQL y capacidades avanzadas como soporte de JSON, transacciones ACID y alta concurrencia. Es la opción preferida para aplicaciones web empresariales que requieren integridad de datos y alta disponibilidad.

3.5.6. Inteligencia Artificial Conversacional - Gemini API

Gemini es el modelo de lenguaje grande (LLM) de Google, diseñado para comprender y generar texto de forma natural. Su API permite integrar capacidades de procesamiento de lenguaje natural en aplicaciones web para construir chatbots conversacionales que entienden las intenciones del usuario, responden preguntas frecuentes, realizan recomendaciones personalizadas y escalan la atención al cliente sin incrementar costos operativos.

3.5.7. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

El PMBOK, publicado por el Project Management Institute (PMI), es un estándar internacional de gestión de proyectos que organiza los procesos en diez áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Su aplicación garantiza que el proyecto se ejecute de manera planificada, controlada y con probabilidad de éxito incrementada.

3.5.8. Lean Canvas

El Lean Canvas, adaptado del Business Model Canvas por Ash Maurya, es una herramienta de modelado de negocio diseñada específicamente para startups y proyectos innovadores. Consta de nueve bloques que describen el problema, los segmentos de clientes, la propuesta de valor única, la solución, los canales, las fuentes de ingreso, la estructura de costos, las métricas clave y la ventaja diferencial. Permite validar rápidamente la viabilidad del modelo de negocio antes de invertir en desarrollo.

4. INICIO DEL PROYECTO

4.1. Descripción de la Organización

Nombre: Distribuidora San Martín

Sector: Comercio – Venta y distribución de productos de primera necesidad

Ubicación: Ciudad de Ica, Perú

Distribuidora San Martín busca liderar el mercado de consumo masivo en Ica. El entorno actual muestra un crecimiento del comercio electrónico local, por lo que nuestra estrategia se centra en la digitalización de canales de venta. El plan de la empresa es reducir los tiempos de entrega mediante tecnología, alineándose con su misión de servicio eficiente y su visión de expansión regional.

Misión:

Abastecer a nuestros clientes con productos de primera necesidad de calidad, al mejor precio y con entrega oportuna, construyendo relaciones comerciales duraderas basadas en la confianza y el servicio personalizado.

Visión:

Ser la distribuidora líder de la región Ica para el año 2028, reconocida por su innovación tecnológica, excelencia en el servicio al cliente y cobertura a través de múltiples canales de venta digital y presencial.

4.2. Alcance y Objetivos

El sistema abarcará los siguientes módulos: portal web e-commerce para clientes (catálogo, carrito, checkout, seguimiento de pedidos, chatbot), panel de administración (gestión de productos, inventario, pedidos, clientes y reportes), módulo de autenticación y seguridad (registro, login, roles de usuario), y API REST para comunicación entre frontend, backend y servicios de IA.

Fuera del alcance del presente Avance 01: la implementación real de pasarelas de pago (se usarán simulaciones), la integración con proveedores externos de logística y el módulo de facturación electrónica. Estos elementos están planificados para avances posteriores.

4.3. Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotación de integrantes del equipo | Retraso en entregables | Media | Documentación continua y código comentado |
| Cambios en requerimientos del cliente | Rediseño de módulos | Alta | Reuniones semanales de validación |
| Problemas de integración con Gemini API | Chatbot no funcional | Media | Plan de contingencia con respuestas predefinidas |
| Limitaciones de infraestructura de hosting | Baja disponibilidad | Baja | Uso de servicios cloud con tier gratuito (Render) |

4.4. Limitaciones

- Recursos económicos limitados: el proyecto usa exclusivamente herramientas y servicios de acceso gratuito o de código abierto.

- Tiempo acotado al calendario académico del semestre 2026-I de la Universidad Tecnológica del Perú.

- Acceso al entorno real de la empresa restringido a reuniones coordinadas con el área administrativa.

- Sin integración real con pasarelas de pago en esta etapa (se simulan las transacciones).

4.5. Supuestos

- La Distribuidora San Martín proporcionará información actualizada sobre su catálogo de productos, precios y estructura organizacional para el desarrollo del sistema.

- Los integrantes del equipo disponen de acceso a computadoras con conexión a Internet para el desarrollo del proyecto.

- El sistema operará en un entorno de hosting cloud (Render o similar) con disponibilidad mínima del 95%.

- Los usuarios finales (administradores y clientes) cuentan con dispositivos con acceso a Internet y navegadores web modernos.

- La API de Gemini mantendrá su disponibilidad y condiciones de uso gratuito durante el período de desarrollo.

5. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

5.1. Planificación del Proyecto con Lean Canvas

| 1. PROBLEMA • No hay canal de venta digital • Pedidos manuales lentos y con errores • Sin visibilidad en Internet • Atención limitada al horario laboral | 3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA "Tus productos de primera necesidad a un clic, con atención inteligente 24/7 y entrega rápida en todo Ica." | 2. SOLUCIÓN • Web e-commerce responsiva • Chatbot IA con Gemini • Panel admin con reportes • Sistema de inventario en tiempo real | 5. VENTAJA DIFERENCIAL Chatbot IA integrado que aprende del historial de compras y recomienda productos personalizados; solución hecha a medida para distribuidoras locales iqueñas. | 4. SEGMENTOS DE CLIENTES • Bodegas y comerciantes minoristas de Ica • Familias que compran al por mayor • Instituciones locales • Consumidores digitales urbanos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. MÉTRICAS CLAVE • N° pedidos/semana • Tasa de conversión web • Ticket promedio • Tiempo respuesta chatbot • NPS de clientes | 6. CANALES • Sitio web (canal principal) • WhatsApp Business • Email marketing • Redes sociales (Facebook/Instagram) | 7. ESTRUCTURA DE COSTOS • Desarrollo del sistema (horas/hombre) • Hosting cloud (Render - tier gratuito) • Dominio web • Mantenimiento mensual | 9. FUENTES DE INGRESOS • Venta directa de productos (margen comercial) • Promociones por volumen • Fidelización con descuentos a clientes frecuentes |  |

5.2. Planificación del Proyecto usando PMBOK

Área de Conocimiento: Gestión del Alcance

El alcance del proyecto comprende el análisis, diseño e implementación de un sistema web de e-commerce para la Distribuidora San Martín. Los entregables principales incluyen: documento de requerimientos, prototipo en Figma, código fuente del sistema (frontend y backend), base de datos poblada con datos reales de la distribuidora, chatbot funcional integrado y manual de usuario.

Área de Conocimiento: Gestión del Tiempo

El cronograma contempla seis actividades principales distribuidas de abril a junio de 2026, con un total estimado de 60 días de trabajo. La actividad de planificación (misión, visión, Lean Canvas, PMBOK) fue completada en la primera semana de abril. Las actividades subsiguientes siguen un enfoque secuencial con solapamientos en las fases de diseño e implementación.

Área de Conocimiento: Gestión de Costos

| Recurso | Cantidad/Período | Costo Estimado (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Horas de trabajo del equipo (2 integrantes × 80 hrs) | 160 horas | 0 (académico) |
| Hosting cloud (Render Free Tier) | 6 meses | 0 |
| Dominio web (.com.pe) | 1 año | 80 |
| Herramientas de desarrollo (VS Code, IntelliJ, Figma Free) | — | 0 |
| Comunicaciones y reuniones virtuales | 6 meses | 60 |
| TOTAL | — | S/. 140 |

Área de Conocimiento: Gestión de Calidad

La gestión de calidad contempla revisiones de código mediante pull requests en GitHub, pruebas unitarias con JUnit para el backend, pruebas de usabilidad con el método SUS (System Usability Scale) aplicado a 5 usuarios representativos, y validación de requerimientos con el cliente al cierre de cada fase.

Área de Conocimiento: Gestión de Recursos Humanos

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Huaman Chacaliaza Roberto Juan | Líder de Proyecto / Fullstack | Requerimientos, diseño BD, chatbot IA, despliegue |
| Trejo Vargas Javier | Backend & Documentación | API REST, PMBOK, Lean Canvas, pruebas, documentación |

Área de Conocimiento: Gestión de Comunicaciones

- Reuniones de equipo semanales vía Google Meet (todos los lunes 8:00 PM).

- Comunicación diaria mediante grupo de WhatsApp del equipo.

- Control de versiones y revisión de código en repositorio GitHub.

- Reuniones con el cliente (Distribuidora San Martín) cada dos semanas para validación de avances.

- Entregables al docente según el cronograma académico establecido.

Área de Conocimiento: Gestión de Riesgos

Los riesgos identificados y sus planes de mitigación se presentaron en la sección 8.3. Adicionalmente, se establece un buffer de tiempo del 15% sobre cada actividad crítica para absorber imprevistos, y se designa a Roberto Huaman como responsable del monitoreo continuo del registro de riesgos.

Diseño de Procesos

5.3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

| ID | Descripción del Requerimiento | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de productos con categorías y proveedores. | Funcional | Alta |
| RF-02 | Consulta de stock en tiempo real. | Funcional | Alta |
| RF-03 | Actualización de estados de pedido (Pendiente/Enviado/Entregado). | Funcional | Media |
| RF-04 | Registro de datos de clientes (DNI/RUC) para facturación. | Funcional | Alta |
| RF-05 | Sistema de alertas automáticas para stock mínimo. | Funcional | Alta |
| RF-06 | Generación de reportes de ventas por periodos de tiempo. | Funcional | Media |
| RF-07 | Visualización de hoja de ruta para repartidores. | Funcional | Baja |
| RF-08 | Visualización de catálogo de productos para clientes. | Funcional | Media |
| RF-09 | Gestión de roles y permisos de usuarios. | Funcional | Alta |
| RF-10 | Módulo de anulación de pedidos erróneos. | Funcional | Baja |
| ID | Descripción del Requerimiento | Tipo | Prioridad |
| RNF-01 | Cifrado de contraseñas mediante BCrypt (Seguridad). | No Funcional | Alta |
| RNF-02 | Interfaz adaptativa / Diseño Responsive (Usabilidad). | No Funcional | Media |
| RNF-03 | Tiempo de respuesta del servidor < 2 segundos (Rendimiento). | No Funcional | Media |
| RNF-04 | Disponibilidad del servicio del 99.9% (Disponibilidad). | No Funcional | Alta |

5.3.1 Justificación de requerimientos funcionales

RF-01 al RF-04 (Gestión de Catálogo y Pedidos):

- Justificación: La automatización de la búsqueda y registro de pedidos elimina el error humano del proceso manual actual, asegurando que la información de ventas sea íntegra y esté disponible para facturación inmediata.

RF-05: Sistema de alertas automáticas de stock mínimo:

- Justificación: Este requerimiento es crítico para la continuidad operativa. Al notificar automáticamente al Coordinador de Stock, se evitan quiebres de inventario que resultarían en ventas perdidas.

RF-07: Generar y visualizar hoja de ruta:

- Justificación: Optimiza la logística de entrega en Ica. Permite al repartidor seguir una secuencia lógica, reduciendo el consumo de combustible y garantizando que los pedidos lleguen en el tiempo prometido al cliente.

RF-02 y RF-10 (Integración y Sincronización ERP):

- Justificación: Garantiza que la data del sistema de E-commerce sea consistente con la contabilidad de la empresa, permitiendo una gestión unificada sin duplicidad de tareas.

5.3.2 Justificación de requerimientos no funcionales

RNF-01: Seguridad (Autenticación y Roles):

- Justificación: Protege la información sensible de la empresa y los datos de los clientes. El control de accesos asegura que solo el personal autorizado (Vendedor, Coordinador, Repartidor) realice cambios en el sistema.

RNF-02: Disponibilidad y Rendimiento:

- Justificación: El sistema debe procesar las consultas de inventario y pedidos de forma fluida. Una respuesta lenta o caídas del servidor impactarían directamente en la satisfacción del cliente y en la reputación de la distribuidora.

RNF-03: Escalabilidad:

- Justificación: El diseño debe permitir que el sistema soporte un incremento en el volumen de transacciones sin degradar su rendimiento, facilitando el crecimiento proyectado de la Distribuidora San Martín.

5.4. Prototipado (Mock Up) usando Balsamiq o equivalente

5.5. Descripción de Procesos de la Organización

    - Diagramas de Procesos en Bizagi

    - Diagrama Entidad Relación

    - Diagrama Lógico

    - Diagramas de Clases

    - Creación de Base de Datos en SQL

-- 1. Tabla de Roles

CREATE TABLE ROL (

id_rol SERIAL PRIMARY KEY,

nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL

);

-- 2. Tabla de Usuarios

CREATE TABLE USUARIO (

id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,

username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

id_rol INT REFERENCES ROL(id_rol)

);

-- 3. Tabla de Clientes (Soporta validación SUNAT/RENIEC)

CREATE TABLE CLIENTE (

id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,

nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,

tipo_documento VARCHAR(20),

numero_documento VARCHAR(20) UNIQUE,

correo VARCHAR(100),

direccion_fiscal TEXT,

id_usuario INT REFERENCES USUARIO(id_usuario)

);

-- 4. Tabla de Categorías

CREATE TABLE CATEGORIA (

id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,

nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,

descripcion TEXT

);

-- 5. Tabla de Proveedores

CREATE TABLE PROVEEDOR (

id_proveedor SERIAL PRIMARY KEY,

razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,

contacto VARCHAR(100)

);

-- 6. Tabla de Productos

CREATE TABLE PRODUCTO (

id_producto SERIAL PRIMARY KEY,

nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,

descripcion TEXT,

precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,

stock_actual INT NOT NULL,

stock_minimo INT DEFAULT 5,

id_categoria INT REFERENCES CATEGORIA(id_categoria),

id_proveedor INT REFERENCES PROVEEDOR(id_proveedor)

);

-- 7. Tabla de Repartidores

CREATE TABLE REPARTIDOR (

id_repartidor SERIAL PRIMARY KEY,

nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,

vehiculo VARCHAR(50),

placa_vehiculo VARCHAR(20)

);

-- 8. Tabla de Ventas (Incluye impuestos y descuentos - Obs. Profesora)

CREATE TABLE VENTA (

id_venta SERIAL PRIMARY KEY,

fecha_venta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,

igv DECIMAL(10,2) NOT NULL,

descuento DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

total_pagar DECIMAL(10,2) NOT NULL,

estado_pago VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente',

id_cliente INT REFERENCES CLIENTE(id_cliente)

);

-- 9. Tabla de Envíos (Independiente de la venta - Obs. Profesora)

CREATE TABLE ENVIO (

id_envio SERIAL PRIMARY KEY,

id_venta INT REFERENCES VENTA(id_venta),

id_repartidor INT REFERENCES REPARTIDOR(id_repartidor),

fecha_despacho TIMESTAMP,

estado_entrega VARCHAR(30) DEFAULT 'En preparación',

direccion_entrega TEXT,

observaciones TEXT

);

-- 10. Detalle de Venta

CREATE TABLE DETALLE_VENTA (

id_venta INT REFERENCES VENTA(id_venta),

id_producto INT REFERENCES PRODUCTO(id_producto),

cantidad INT NOT NULL,

precio_aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_venta, id_producto)

);

    - Diccionario de Datos

| Tabla | Campo | Tipo de Dato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VENTA | igv | DECIMAL | Monto correspondiente al impuesto (18% en Perú) calculado del subtotal. |
| VENTA | descuento | DECIMAL | Monto a restar en caso de promociones o cupones. |
| ENVIO | id_envio | INT (PK) | Identificador de la logística. Permite que una venta se divida en varias entregas. |
| CLIENTE | direccion_fiscal | TEXT | Dirección oficial para la validación con SUNAT/RENIEC. |